ФРОЛИЩЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2015 года								№44

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок

С целью проведения превентивных мер по недопущению санитарно-эпидемиологического загрязнения населенного пункта, связанного с увеличением количества несанкционированных свалок на территории муниципального образования р.п. Фролищи,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План мероприятий Фролищенской поселковой администрации по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на 2016 год. (Приложение №1)

2. Рекомендовать руководителю ООО «ЦентрДомСервис» подготовиться к проведению мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок их предупреждению и недопущению.

3. Рекомендовать владельцам индивидуальных домов, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования рабочий посёлок Фролищи независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организовать уборку закрепленной и прилегающей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

Глава Фролищенской

поселковой администрации                                                  Д.А. Лашин

Приложение №1

к постановлению Фролищенской

поселковой администрации

от 29 декабря 2015 года №43

План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионное обследование территории на наличие несанкционированных свалок | Глава администрации, управляющая компания (по согласованию) | Март 2016г. |
| 2 | Разработка графиков ликвидации несанкционированных свалок поселений (при обнаружении таковых). | Глава администрации | Март 2016г. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава администрации | Апрель 2016г. |
| 4 | Проведение месячника по благоустройству территории поселения | Глава администрации | Апрель 2016г. |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с населением на сходах граждан, с председателями гаражных и садоводческих товариществ собраниях по вопросу обращения с ТБО (о запрете сжигания, несанкционированного складирования ТБО, необходимости заключения договоров на вывоз ТБО), о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствие несоблюдения норм обращении с отходами. | Глава администрации | Июнь 2016г. |
| 6 | Замена контейнеров, ремонт контейнерных площадок. | Глава администрации, управляющая компания | Июль- сентябрь 2016г. |
| 7 | Осуществление контроля за соблюдением Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования. | Администрация, управляющая компания | Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) |
| 8 | Представление отчетов о ликвидации несанкционированных свалок в администрацию муниципального района | Глава администрации | Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) |