Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства при проведении органами государственной власти и местного самоуправления мероприятий в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Установлено, что 17.09.2015 администрацией Володарского муниципального района по муниципальному контракту с ООО «Спецгазмонтаж» приобрела в муниципальную собственность 24 квартиры в черте р.п.Решетиха Володарского района для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Указанные квартиры расположены в 24-х квартирном жилом доме, по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, ул. Кирова, д. 14а.

В ходе проверки установлено, что 11.03.2016 администрацией Володарского муниципального района выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанного 24-х квартирного жилого дома.

Однако, в ходе выездной проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что указанный выше 24-х квартирный жилой дом к сетям газоснабжения, водоотведения, электроснабжения не подключен, благоустройство прилегающей к дому территории, не выполнено.

Данный многоквартирный дом до настоящего времени не заселен, граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных аварийными, не расселены, так как приобретенные администрацией Володарского муниципального района жилые помещения не обеспечены газоснабжением, водоотведением, электроснабжением, благоустройство прилегающей территории не выполнено.

По предварительной оценке ориентировочная стоимость завершения строительства жилого дома составит не менее 1,5 млн. руб.

Учитывая изложенное, прокуратурой района главе администрации Володарского муниципального района, а также директору ООО «Спецгазмонтаж» внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, материалы проверки направлены прокуратурой района в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц администрации Володарского муниципального района.

Заместитель прокурора

Володарского района 							      А.Е. Бондарь